PeachOS

Plano de Desenvolvimento Completo

Sistema desktop baseado em Arch Linux + GNOME com identidade visual propria e camada de IA integrada

Oito fases - da maquina virtual a integracao de IA

# Sumario

# Visao geral do projeto

O PeachOS e um ambiente desktop construido sobre o Arch Linux com o GNOME, voltado para desenvolvimento de software e projetos pessoais, com identidade visual propria e uma camada de IA integrada. O projeto sera primeiro testado em maquina virtual e, quando estavel, migrado para a maquina fisica em configuracao dual boot com Windows.

O desenvolvimento esta dividido em oito fases sequenciais. Cada fase entrega algo funcional e testavel. Todo o ambiente e reproduzivel a partir de um repositorio de configuracao chamado peachos-config, com scripts que automatizam a instalacao completa.

### Hardware alvo

- Maquina fisica: desktop com GPU AMD integrada

- Testes iniciais: maquina virtual (VirtualBox ou QEMU), 8 GB de RAM recomendados, 60 GB de disco, UEFI

### Identidade visual

Paleta oficial do PeachOS:

| Cream | #FFF8F5 - background primario |
| --- | --- |
| Peach Mist | #FDEEE8 - superficies e cards |
| Peach | #E8956D - accent primario |
| Peach Rose | #F4C2B0 - cursor do terminal |
| GRUB Accent | #F1B098 - destaque do bootloader |
| Lavender | #C4A8D4 - accent secundario |
| Blossom | #E8A0B8 - accent terciario |
| Deep Plum | #2D2433 - texto primario |
| Muted Plum | #6B5B7A - texto secundario |

Logo oficial: pessego circular salmao com meia-lua escura a direita e duas folhas verdes no topo. Aprovada e versionada como SVG no peachos-config.

# Fase 1 - Preparar a maquina virtual

Configuracao do ambiente de testes antes de qualquer instalacao.

- Instalar VirtualBox ou QEMU/virt-manager na maquina host

- Criar VM com: 8 GB de RAM recomendados (4 GB minimo), 60 GB de disco, firmware UEFI habilitado, aceleracao VT-x/AMD-V ativada

- Baixar a ISO do Arch Linux em archlinux.org e verificar o checksum

- Anexar a ISO a VM e bootar

# Fase 2 - Instalacao e configuracao base

A fase mais densa do projeto. Doze blocos executados em ordem, da instalacao base ao snapshot final. A ordem importa: mirrors cedo, audio verificado antes do PipeWire, snapper antes do grub-btrfs.

## Bloco 1 - Instalacao base

- Bootar a ISO do Arch na VM

- Rodar archinstall: disco GPT + EFI, Btrfs com subvolumes @ e @home, montagem compress=zstd,noatime, locale pt_BR.UTF-8, teclado ABNT2, bootloader GRUB, perfil minimal, usuario com sudo

- Confirmar que linux-firmware e amd-ucode foram instalados; se nao, instalar

- Finalizar e reboot sem a ISO

## Bloco 2 - Primeira configuracao apos o boot

- Conectar a internet e confirmar o servico NetworkManager habilitado (systemctl enable --now NetworkManager)

- Instalar o reflector e gerar a lista de mirrors brasileiros - feito primeiro para acelerar todo o resto

- Habilitar o reflector.timer

- Configurar pacman.conf: Color, VerbosePkgLists, ParallelDownloads=5, habilitar multilib

- Rodar pacman -Syu - primeira atualizacao completa com mirrors rapidos

- Instalar o AUR helper paru e configurar paru.conf (RemoveMake, CleanAfter, NewsOnUpgrade, BottomUp)

## Bloco 3 - Audio

- Verificar se o pulseaudio esta presente (pacman -Qs pulseaudio)

- Se estiver, remover antes de prosseguir - pulseaudio e pipewire-pulse nao coexistem

- Instalar pipewire, pipewire-pulse, wireplumber

- Habilitar os servicos de usuario do PipeWire

## Bloco 4 - Drivers AMD

- Confirmar mesa e vulkan-radeon instalados

- Adicionar amdgpu ao mkinitcpio.conf para carregamento antecipado

- Confirmar que a linha do amd-ucode esta no grub.cfg

## Bloco 5 - Btrfs e snapshots (ordem critica)

- Instalar snapper e snap-pac

- Criar configuracoes do snapper para / e /home

- Ajustar limites de snapshots: Hourly 5, Daily 7, Weekly 2, Monthly 1, Yearly 0

- Habilitar timers snapper-timeline.timer e snapper-cleanup.timer

- Criar o primeiro snapshot manual - necessario antes do grub-btrfs

- Instalar grub-btrfs e inotify-tools

- Habilitar o servico grub-btrfsd

- Rodar grub-mkconfig - o submenu de snapshots aparece populado

- Instalar e configurar btrbk para backup externo

## Bloco 6 - GRUB e dual boot

- Adicionar GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false no /etc/default/grub

- Regenerar o GRUB - no hardware fisico isso detecta o Windows

## Bloco 7 - Seguranca

- Instalar e configurar firewalld, adicionando as interfaces do Docker a zona trusted

- Instalar lynis, rkhunter, aide para auditoria e deteccao

- Instalar firejail para sandbox de aplicativos

- Instalar gnupg e age para criptografia

- Instalar keepassxc e seahorse para gerenciamento de senhas

- Configurar sshd hardened: so chave, sem root, porta alterada, usuarios definidos

- Instalar ssh-audit

- Instalar arch-audit e configurar o pacman hook

- LUKS: so no hardware fisico, configurado no archinstall antes do Btrfs, com hook encrypt no mkinitcpio antes de filesystems e depois de keyboard

## Bloco 8 - Performance

- Instalar zram-generator e configurar

- Criar swapfile Btrfs pequena como fallback

- Configurar sysctl.conf: vm.swappiness=10, vm.vfs_cache_pressure=50, buffers de rede

- Criar udev rule do agendador de I/O: none para NVMe, mq-deadline para SATA SSD, mq-deadline para virtio

- Instalar power-profiles-daemon e habilitar

## Bloco 9 - Logs

- Configurar journald.conf: SystemMaxUse=500M, RuntimeMaxUse=100M, MaxRetentionSec=2weeks

- Criar /etc/docker/daemon.json com driver journald e tag de container

- Revisar logrotate.conf

- Instalar lnav

## Bloco 10 - Rede

- Instalar networkmanager-openvpn

- Habilitar e configurar systemd-resolved com DNS over TLS (Cloudflare e Quad9)

- Instalar nmap, traceroute, nethogs, bandwhich

## Bloco 11 - Locale, Bluetooth e fontes

- Configurar timezone America/Sao_Paulo

- Habilitar e configurar systemd-timesyncd com servidores NTP.br

- Configurar locale.conf e vconsole.conf

- Instalar bluez, bluez-utils e habilitar o servico bluetooth

- Instalar noto-fonts, noto-fonts-emoji, noto-fonts-cjk

## Bloco 12 - Pacman hooks

- Configurar os hooks: arch-audit e orphan check (o reflector usa apenas o timer semanal)

Ao final da Fase 2, criar o snapshot: peachos-fase2-base.

# Fase 3 - Ambiente de desenvolvimento

## Linguagens e runtimes

- Rust via rustup: stable + nightly

- Python via pyenv

- Node.js via fnm

- Java via sdkman

## Ferramentas de terminal

- Multiplexadores: zellij (uso local) e tmux (uso em SSH)

- Utilitarios modernos: fzf, ripgrep, fd, bat, eza, zoxide

- Editor de terminal: neovim - usado como EDITOR e para edicao de emergencia

## Shell

- zsh + starship com a paleta do PeachOS

- Plugins: zsh-autosuggestions, zsh-syntax-highlighting, zsh-completions, fzf-tab

- Configuracao organizada em arquivos separados: aliases.zsh, exports.zsh, functions.zsh, plugins.zsh

- EDITOR=nvim para ferramentas de terminal, VISUAL=code para contextos graficos

## Containers, SSH e Git

- docker + docker-compose, usuario no grupo docker, journald como driver de log

- SSH configurado com chave

- Git configurado com credenciais e GPG para assinar commits

# Fase 4 - Instalacao e configuracao do GNOME

## Pacotes base do GNOME

Instalacao peca por peca, evitando os grupos gnome e gnome-extra: gnome-shell, gdm, gnome-control-center, gnome-keyring, gnome-settings-daemon, nautilus, xdg-user-dirs, gnome-tweaks, gnome-shell-extensions, gvfs, polkit-gnome.

## Aplicativos e ferramentas

| Gerenciador de arquivos | Nautilus (grafico) + Yazi (terminal) |
| --- | --- |
| Terminal | Ghostty |
| Visualizador de imagens | Loupe |
| Leitor de PDF | Evince |
| Editor de codigo | VS Code |
| API Testing | Bruno |
| Containers | Portainer + Lazydocker |
| Database GUI | Beekeeper Studio |
| Git GUI | Lazygit |
| Browser | Firefox |

## Fontes e icones

- Fonte de codigo: JetBrains Mono Nerd Font

- Icones: Papirus

## Extensoes do GNOME Shell (13)

- Essenciais: User Themes, Blur my Shell, Dash to Dock, AppIndicator, Clipboard Indicator, Rounded Window Corners, Just Perfection

- Produtividade: Vitals, gTile, Docker Integration, Extensions Sync

- Visual: Burn my Windows, Night Theme Switcher

## Theming

- Gradience para customizar as cores do libadwaita com a paleta do PeachOS

- Hook do Plymouth no mkinitcpio.conf na ordem: base udev plymouth autodetect

# Fase 5 - Identidade visual do PeachOS

## Componentes visuais

| Logo | Pessego circular com meia-lua escura e duas folhas - SVG versionado |
| --- | --- |
| Paleta | Centralizada em palette.json, propaga para todo o sistema |
| Wallpaper | Gerado via Python + Cairo, variantes clara e escura |
| Plymouth | Tema pronto customizado com a paleta do PeachOS |
| GDM | Wallpaper customizado via dconf + pacman hook |
| GRUB | Fundo Deep Plum, accent #F1B098, fonte JetBrains Mono |
| os-release | /etc/os-release e /etc/hostname com o nome PeachOS |

## Sons do sistema

- Login, logout, erros e cliques: silenciados

- Notificacao: soft chime - som de sino leve e discreto

## VS Code

- Tema claro: Catppuccin Latte; tema escuro: Catppuccin Macchiato

- Icones: Catppuccin Mocha

- Fonte JetBrains Mono com ligaduras, formatOnSave, rulers em 80 e 120

- Extensoes: rust-analyzer, pylance, python, extension-pack-java, eslint, prettier, docker, gitlens, catppuccin, material-icon-theme, thunder-client

## Ghostty

- Background Cream, foreground Deep Plum, cursor Peach Rose em estilo barra

- Cores ANSI alinhadas com a paleta, fonte JetBrains Mono Nerd Font 14

# Fase 6 - Configuracao das ferramentas

Configuracao individual de cada ferramenta de desenvolvimento, alinhada com a identidade do PeachOS.

- Bruno: workspace em ~/Documentos/bruno, colecoes versionadas por projeto

- Lazygit: tema com a paleta do PeachOS e atalhos customizados

- Beekeeper Studio: tema seguindo o Night Theme Switcher, fonte JetBrains Mono

- Portainer: roda como container, telemetria desabilitada, 2FA, timeout de sessao curto

- Zellij: tema peachos e layout dev padrao (editor + terminal + logs)

- tmux: .tmux.conf com prefixo Ctrl+a e cores do PeachOS, para uso em SSH

- Starship: prompt com a paleta, mostra branch Git, versao Rust, ambiente Python e Docker

# Fase 7 - Estabilizacao e documentacao

## Repositorio peachos-config

Todo o ambiente e reproduzivel a partir deste repositorio. Tres scripts principais:

- install.sh - instala todos os pacotes e configura os arquivos de sistema

- apply-theme.sh - orquestrador que aplica a identidade visual; chama apply-theme-user.sh (como usuario) e apply-theme-system.sh (com sudo)

- bootstrap.sh - script unico para uma instalacao limpa: clona o repo e roda install + apply-theme

## Snapshots estrategicos

Cinco snapshots em marcos especificos, para pontos de retorno granulares:

- peachos-fase2-base - sistema base limpo

- peachos-fase3-dev - ferramentas de dev instaladas

- peachos-fase4-gnome - GNOME funcionando

- peachos-fase5-tema - identidade visual completa

- peachos-completo - ambiente completo, marcado como importante (nunca deletado)

## Migracao para hardware fisico

Documentada no arquivo MIGRATION.md. Ponto critico: o LUKS deve ser configurado durante a instalacao do Arch, no archinstall, antes do filesystem Btrfs. A senha do LUKS vai imediatamente para o KeePassXC. O checklist cobre verificacao de snapshots, backup de dados, particao EFI compartilhada com Windows (nao formatar), e validacao pos-instalacao.

# Fase 8 - Camada de IA do PeachOS

Integracao de IA em userspace, sobre o Linux. Daemon central em Python, acesso via nuvem (API Anthropic), com clientes leves. Roteamento local/nuvem fica como gancho para o futuro.

## peachd - o daemon

- Servico systemd de usuario, roda na sessao grafica

- Expoe um socket Unix local em ~/.local/share/peachos/peachd.sock

- Centraliza chave de API, cache de respostas, rate limit e log estruturado no journald

- Protocolo JSON newline-delimited com tipos: ask, explain_error, search, agent

## Clientes

- ai-cli: comando ai no terminal e funcao explain para explicar o ultimo erro

- peach-ask: janela spotlight em GTK4 + libadwaita, atalho global Super+Alt+A

- Extensao do GNOME Shell: icone na barra superior, escrita em GJS, apenas interface

## Busca semantica

- Reaproveita a stack do projeto rag-pf: PyMuPDF, embeddings, ChromaDB

- Indexador percorre diretorios escolhidos e gera embeddings; roda via systemd timer

- Arquivo index-ignore exclui node_modules, target, .venv etc. por padrao; sobreposto so com flag explicita

- Banco ChromaDB proprio em ~/.local/share/peachos/index, separado do rag-pf

## Seguranca da camada de IA

- Chave de API nunca vai para o Git - fica no KeePassXC ou em arquivo com permissao 600

- Socket Unix restrito ao usuario; peachd pode ser confinado com firejail

- Logs sem registrar o conteudo das perguntas, apenas metadados

- Dependencias Python auditadas com pip-audit (o arch-audit nao cobre pacotes pip)

## Ordem de execucao

- peachd - daemon, socket, protocolo, wrapper da API, cache, rate limit

- ai-cli - cliente de terminal, valida que o daemon funciona

- peach-ask - interface GTK4 com atalho global

- Busca semantica - indexador e query

- Extensao do GNOME Shell - por ultimo, a peca mais fragil

# Notas de execucao

Pontos de atencao identificados nas revisoes, a considerar durante a execucao:

- Docker e firewalld: portas publicadas com -p ficam acessiveis independente do firewalld. Publicar portas com 127.0.0.1:porta:porta para limitar ao localhost

- archinstall com LUKS + Btrfs: dependendo da versao, pode nao criar os subvolumes automaticamente. Verificar na hora e criar manualmente se necessario

- Extensoes do GNOME quebram entre versoes do Shell. Na migracao VM para hardware, se as versoes diferirem, algumas extensoes podem precisar de ajuste

- gTile gerencia o posicionamento de janelas manualmente; sem o Auto Move Windows nao ha disputa de workspace

- rag-pf e peachd compartilham conceito mas devem ter virtualenvs e bancos ChromaDB isolados; fixar versoes no pyproject.toml do peachd

- peachd roda como servico de usuario - so funciona dentro da sessao grafica, nao em TTY puro antes do login